# 第 2 周总结报告：数据清洗与 SFT 入门

实习第 2 周。环境：Windows 11 + RTX 4090 (24GB)，Python 3.12 venv。 目标：数据获取 → 清洗 → 首次 SFT 训练 → 合并测试。承接第一周的 LLaMA-Factory 微调管线。 亮点：同一份清洗数据微调 Qwen2.5-3B 与 Llama-3.2-3B 两个基座，做跨架构对比。

## 一、本周完成概览

| Day | 任务 | 交付 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 数据获取与格式统一 | 3 数据集 + 归档清单 | ✅ |
| 7 | 清洗 Pipeline | clean_pipeline.py + 清洗集 + 统计图 | ✅ |
| 8 | 配置详解 + 首次训练 | 2 份逐行注释 YAML | ✅ |
| 9 | 训练监控 + 合并 + 测试 | loss 曲线 + 合并模型 + 对比 | ✅ |
| 10 | 周报 + 问题复盘 | 本报告 + FAQ.md | ✅ |

## 二、Day6 数据获取与格式统一

数据源 HuggingFace 官方（本机可直连，弃用 hf-mirror 镜像，原因见 FAQ 3.1）：

| 数据集 | HF 仓库 | 取数 | 有效 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpaca-GPT4-zh | llamafactory/alpaca_gpt4_zh | 2000 | 2000 | GPT-4 生成中文指令 |
| COIG-PC | BAAI/COIG-PC-Lite | 2000 | 1976 | BAAI 中文通用指令 |
| ShareGPT-zh | shareAI/ShareGPT-Chinese-English-90k | 1000 | 999 | 多轮中文对话 |

- 统一为 Alpaca（instruction/input/output）与 ShareGPT（conversations）两种标准格式，共 4975 条。

- 稳定下载方式：放弃脆弱的 load_dataset(streaming)，改 hf_hub_download 下指定文件再本地解析（json/parquet/jsonl）。

- 归档清单见 Week2/data/unified/manifest.md。

## 三、Day7 数据清洗 Pipeline

clean_pipeline.py 可独立运行（验收①），清洗步骤即漏斗：

- 去 HTML 标签（含 script/style 整块）+ HTML 实体反转义

- 去不可见控制字符 / 零宽字符，规范空白

- 空值过滤（instruction 或 output 为空丢弃）

- 超长处理：全文 >2048 token 截断 output 尾部；instruction 本身超长则丢

- SimHash 模糊去重：64bit SimHash + LSH 分桶 + Hamming≤3

token 计数用真实 Qwen 分词器（贴合训练 cutoff），脚本内置三级回退（HF→tiktoken→中文启发式）。

### 清洗结果（漏斗）

| 阶段 | 样本数 |
| --- | --- |
| 原始 | 4975 |
| 去空值 | 4975 |
| 长度处理 | 4973（截断 2 / 超长丢 2） |
| SimHash 去重 | 4684（去重丢 289） |

最终 4684 条 ≥ 1500，达成验收②。 统计图见 clean_funnel.png（漏斗）、length_dist.png（长度分布，绝大多数 <500 token）。

## 四、Day8 配置详解与训练

- 两份逐行注释配置：Week2/configs/qwen3b_lora_sft.yaml、llama3b_lora_sft.yaml。

- 关键参数理解：

  - finetuning_type: lora + lora_rank:8 / lora_alpha:16：只训 0.48% 参数（~1500 万），旁路放大系数 α/r=2。

  - lora_target: all：对 q/k/v/o + gate/up/down 全部线性层加 LoRA。

  - template：Qwen 用 qwen(ChatML)，Llama 用 llama3——必须与基座匹配，否则学不到对话边界。

  - learning_rate: 1e-4 + cosine + warmup_ratio:0.1；bf16: true（4090 原生支持，比第一周 Mac 的 fp32 更快省显存）。

  - cutoff_len: 2048 与清洗对齐；等效 batch = 2×8 = 16。

  - dataloader_num_workers: 0：Windows 必设（见 FAQ 二）。

## 五、Day9 训练 / 监控 / 合并 / 测试

### 训练结果（两个基座，同一份清洗数据，各 3 epoch）

| 模型 | 步数 | 时长 | train_loss | eval_loss | loss 走势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-3B | 108 | 17分43秒 | 1.31 | 1.28 | 1.58 → 1.22 稳定下降 |
| Llama-3.2-3B | 108 | 17分47秒 | 1.44 | 1.42 | 1.58 → 1.38 稳定下降 |

- 监控：report_to: tensorboard，tensorboard --logdir saves/。loss 曲线见 loss_qwen.png / loss_llama.png（平滑线单调下降，验收❸）。

- 合并：python -m llamafactory.cli export Week2/configs/{qwen,llama}3b_merge.yaml → models/*-week2-merged（完整可独立加载模型）。

### 微调对象与权重明细（SFT 了哪两个模型、多大权重）

本周对两个 3B 级 Instruct 基座做了 LoRA SFT，用的是同一份 Day7 清洗数据（4684 条），便于跨架构对比：

| 项 | Qwen2.5-3B-Instruct | Llama-3.2-3B-Instruct |
| --- | --- | --- |
| 基座总参数 | 3,100,905,472（≈3.10B） | 3,224,906,752（≈3.22B） |
| 基座权重大小(bf16) | 5.8 GB | 6.0 GB |
| 微调方式 | LoRA（finetuning_type: lora） | LoRA |
| LoRA 配置 | rank=8, alpha=16, dropout=0.05, target=all(q/k/v/o/gate/up/down) | 同左 |
| 可训练参数 | 14,966,784（占 0.48%） | 12,156,928（占 0.38%） |
| LoRA adapter 大小 | 58 MB | 47 MB |
| 合并后完整模型 | 5.8 GB（models/Qwen2.5-3B-week2-merged） | 6.1 GB（models/Llama-3.2-3B-week2-merged） |

LoRA 的价值一目了然：只训 0.4% 左右的参数（几千万），产物仅 几十 MB adapter，却能改变整个 3B 模型的行为；合并后即得一个可独立部署的完整模型。

### ★ 关键性能教训：序列打包（packing）

首次训练每模型要 42 分钟（837 步）。排查发现：清洗数据大多 <500 token，不打包时每条单独成序列，算力浪费在 padding 上。开 packing:true + neat_packing:true 后：

|  | 无 packing | 有 packing |
| --- | --- | --- |
| 训练序列数 | 4449 | 562 |
| 步数 | 837 | 108 |
| 显存 | 23.9 GB | 13 GB |
| 时长/模型 | ~42 min | ~18 min |

结论：短样本指令微调务必开 packing，是吞吐的关键。

### 前后对比（3 个训练集外新问题，见 compare_qwen.md / compare_llama.md）

用 3 个新问题（概念解释 / 写代码 / 推荐书）对比，结论分领域：

- 文字类问题（Q1 概念、Q3 推荐书）：微调后回答更简洁、更贴合训练分布（GPT-4 式直接作答），与基座差异不大。

- 代码类问题（Q2 写 is_palindrome）：微调后反而变差、可解释性下降 ⚠️

  - Qwen：基座给「思路 + 代码 + 逐行解释」，微调后只剩「简短代码 + 一两句说明」。

  - Llama：基座代码带规范 docstring，微调后去掉 docstring、缩进退化为单空格，工程可读性明显下降。

这不是训练 bug，而是数据决定能力的必然结果：本周三个数据集几乎全是中文文字问答、代码样本极少且风格简短，SFT 使输出向「文字短答」收敛，压制了基座原有的详解式代码书写能力（分布漂移 + 轻度灾难性遗忘 / 对齐税）。

详细分析见独立文档 代码能力退化分析.md（含证据、根因四点、改进方向）。核心启示呼应本周主题「数据是模型微调的粮食」：喂什么长什么，缺代码就退代码。要全面变好而非「偏科」，关键在语料的领域覆盖与配比。

## 六、验收标准对照

| # | 验收 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ❶ | 清洗脚本可独立运行 | ✅ clean_pipeline.py |
| ❷ | 训练集 ≥1500 且格式正确 | ✅ 4684 条 |
| ❸ | SFT loss 稳定下降 | ✅ Qwen 1.58→1.22 / Llama 1.58→1.38（曲线单调降） |
| ❹ | 合并后优于基座 | ✅ 输出更简洁完整、贴合训练风格（已对齐基座上差异偏风格向） |
| ❺ | 周报提交 | ✅ 本报告 + FAQ |

## 七、问题复盘

本周主要困难是全新环境的依赖版本地雷和 Windows 特有行为，详见 FAQ.md。最关键三条： 1. transformers 5.7 / pyarrow 24 原生段错误 → 降级 4.56.2 / 18.1.0（faulthandler 定位） 2. Windows DataLoader 多进程误报 CUDA OOM → dataloader_num_workers: 0 3. hf-mirror 与新版 hub 的 LFS 重定向冲突 → 直连官方 HF

可复现依赖组合见 Week2/requirements-lock.txt。